1. INFORMACIÓN GENERAL

| Nombre de la Iniciativa | Monitor de Consumos Ambientales | Unidad | Sistema Integrado de Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de la Iniciativa | Juan Carlos Castro | Cargo | Líder SGA |
| Área | Gestión Ambiental (SGA) | Sponsor | Camilo Coronel - Director del Sistema Integrado |
| Fecha Estimada de Inicio | Por definir | Fecha Estimada de Cierre | Por definir |

| Condiciones de la iniciativa |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿La iniciativa atiende una exigencia o requisito legal? | Sí ☐ No ☑ |  |
| ¿La iniciativa contempla un desarrollo tecnológico? | Sí ☑ No ☐ |  |
| ¿La iniciativa hace parte del plan de Mejoramiento? | Sí ☐ No ☑ |  |

2. OBJETIVO GENERAL

Automatizar la extracción, validación y consolidación de los datos de consumo de las facturas de servicios públicos de todas las sedes, mediante OCR e inteligencia artificial, para reducir el tiempo de procesamiento de aproximadamente 12 horas/mes a máximo 2 horas/mes de solo revisión y aprobación, y para anticipar desviaciones de sobreconsumo mediante alertas tempranas validadas por el equipo de Gestión Ambiental.

| 3. JUSTIFICACIÓN, ALCANCE E IMPACTO |  |
| --- | --- |
| JUSTIFICACIÓN | ALCANCE |
| Descripción del Problema / Situación Actual | Propuesta de Solución |
| La institución opera múltiples sedes en Bogotá y Medellín, y hoy la consolidación de consumos ambientales depende de un proceso manual: el Analista SGA recibe las facturas por correo, extrae a mano los consumos y valores de cada PDF, las transcribe a una base de Excel y calcula los indicadores para los reportes de GreenMetric e inventario GEI. Cada prestador (Enel, EPM, Acueducto de Bogotá, CSU) usa un formato distinto, y varias facturas llegan como imágenes escaneadas que requieren revisión visual detallada. Este flujo toma aproximadamente 12 horas al mes. Si no se resuelve, se generan errores en la consolidación de consumos, rezagos en los reportes de indicadores energéticos, hídricos y de aseo, impacto directo en la calidad del reporte a GreenMetric y en el cálculo de GEI, y dificultad para reportar de forma oportuna a directivos y entes de control. El impacto de este problema fue calificado como crítico (5/5) por el equipo de Gestión Ambiental. | El agente extrae automáticamente, mediante OCR e IA, los datos de consumo (m³, kWh, kg), valor facturado y período de cada factura de servicios públicos (Enel, EPM Medellín, Acueducto de Bogotá, CSU), separando los tres componentes cuando la factura llega unificada (caso EPM). Valida cada dato contra el histórico de consumo (mínimo 12 meses) y marca como atípica toda variación mayor al 20% frente al mismo período del año anterior, dejándola para revisión del Analista SGA antes de incorporarla a la base oficial. Con los datos validados, el agente consolida automáticamente una base unificada por componente, sede y ciudad, calcula los indicadores ambientales normalizados (consumo per cápita, huella de carbono) y actualiza un tablero de indicadores. Genera alertas cuando una factura no llega en la fecha esperada o cuando un consumo es atípico, y deja lista la información para alimentar el reporte GreenMetric y el inventario GEI. Toda modificación manual de un dato queda registrada con trazabilidad (quién, cuándo, valor original vs. nuevo). |

| Producto o Entregable Asociado | Indicador de Impacto | Línea Base |
| --- | --- | --- |
| Definir los entregables concretos de la iniciativa. | Métricas para evaluar el impacto y efectividad de la solución. | Punto de partida para la evaluación del indicador de éxito. |
| Base de datos unificada de consumos (Excel) | Tiempo mensual de procesamiento de facturas | ~12 horas/mes |
| Extracción automática de datos con OCR/IA | Precisión de extracción (% de campos correctos) | Pendiente por definir — dato requerido: No existe línea base porque hoy el proceso es completamente manual (sin OCR); la meta definida es ≥98%, con un mínimo aceptable de ≥95% |
| Consolidación automática de la base | % de facturas procesadas automáticamente sin revisión manual | 0% (proceso totalmente manual) |
| Alertas de datos faltantes o atípicos | Tiempo de detección de variación atípica en consumo | Días o semanas (detección manual al momento de revisar la factura) |

| 4. IMPACTO ESTRATÉGICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Impacto |
| Calidad e innovación Educativa | Consolidar el Modelo Educativo Intergeneracionalidad, Innovador y Multimodal | ☐ |
|  | Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje mediante nuevas tendencias tecnológicas | ☐ |
|  | Promover una cultura de mejoramiento continuo en las labores misionales y de procesos | ☐Aplica |
| Expansión con compromiso social | Fortalecer el relacionamiento, posicionamiento y crecimiento en el país | ☐ |
|  | Ampliar la presencia en América | ☐ |
|  | Desarrollar un portafolio intergeneracional de servicios educativos pertinente y flexible para toda la vida | ☐ |
| Experiencia centrada en las personas | Consolidar una comunidad Poli, feliz y apasionada por transformar vidas de manera positiva | ☐ |
|  | Diseñar experiencias empáticas e incluyentes que integren tecnología y calidez humana con los grupos de interés | ☐ |
| Desarrollo Sostenible | Garantizar una gestión sostenible que impacte positivamente en la comunidad y el ambiente | ☐Aplica |
|  | Diversificar y optimizar los recursos financieros como apalancadores de la estrategia | ☐ |

| 5. IMPACTO EN GRUPOS DE INTERÉS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes Sí ☐ No ☑ | Profesores Sí ☐ No ☑ | Graduados Sí ☐ No ☑ |
| Directivos Sí ☑ No ☐ | Administrativos Sí ☑ No ☐ | Sector Externo Sí ☐ No ☑ |

| 6. IMPACTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN |  |
| --- | --- |
| SIAC (Sistema de Aseguramiento de la Calidad) ☐ | SGC (Sistema de Gestión de Calidad) ☑ |
| SGA (Sistema de Gestión Ambiental) ☑ | SST (Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo) ☐ |

| 7. RIESGOS Y OPORTUNIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Descripción del riesgo (si aplica) | Descripción de la oportunidad (si aplica) |
| Financiero |  |  |
| Reputacional |  | Mejor calidad y oportunidad de los datos reportados al ranking GreenMetric, fortaleciendo el posicionamiento institucional en sostenibilidad. |
| Operacional | Dependencia de terceros (Gestión Administrativa Bogotá / Coordinación Administrativa Medellín) para el envío oportuno de facturas, y falta de histórico de al menos 12 meses para calibrar la validación de datos atípicos. | Trazabilidad automática de cada dato (log de ediciones, número de factura) y detección de desviaciones de consumo en menos de 1 día. |
| Legal y Cumplimiento | Sensibilidad de los datos de facturas (valores $ de contratos con prestadores); no deben cargarse en servicios cloud no autorizados. |  |
| Estratégico |  |  |
| Tecnológico | PDFs que llegan como imagen escaneada (menor precisión de OCR) y variabilidad de formato entre prestadores (Enel, EPM, Acueducto, CSU), que puede cambiar sin previo aviso. | Automatización de la extracción de datos con IA/OCR, reduciendo el tiempo de procesamiento de ~12 h/mes a ≤2 h/mes. |

| 8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Recurso | Descripción del Recurso | Presupuesto Estimado ($) | Observaciones |
| Humano – Internos | Por definir | $ Por definir |  |
| Humano – Externos | Por definir | $ Por definir |  |
| Tecnológicos – Internos | Por definir | $ Por definir |  |
| Tecnológicos – Externos | Herramienta de OCR/IA para extracción de facturas (por definir proveedor) | $ Por definir |  |
| Físicos | Por definir | $ Por definir |  |
| Otros | Por definir | $ Por definir |  |
| PRESUPUESTO TOTAL |  | $ Por definir |  |

| 9. EQUIPO DE TRABAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Origen | Nombre | Rol | Responsabilidades | Dedicación (%) |
| Interno | Camilo Coronel | Sponsor | Patrocinio institucional de la iniciativa desde el Sistema Integrado de Gestión | 5% |
| Interno | Juan Carlos Castro | Director del Proyecto / Líder de la iniciativa | Liderar la implementación del monitor de consumos ambientales, validar los datos extraídos y aprobar la consolidación mensual | Por definir |
| Interno | Por definir | Gerencia de TI | Soporte técnico e infraestructura para la herramienta de OCR/IA y la integración de datos | Por definir |
| Interno | Por definir | Analista SGA | Cargar facturas, validar los datos marcados por la IA y aprobar la extracción mensual | Por definir |

| 10. CONCEPTOS PARA APROBACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Concepto | Nombre | Fecha |
| Jurídica |  |  |  |
| Tecnología |  |  |  |
| Talento Humano |  |  |  |
| Gerencia de Educación Virtual |  |  |  |